DOSSIÊ DE ENGENHARIA  /  29 OUT 2026

# KHAAOS RUN

Revisão de arquitetura de desenvolvimento
e modelagem 3D end-to-end

Blueprint de um ecossistema nativo para cenários, acessórios e personagens

REPOSITÓRIO AUDITADO

Nexus-HUB57/Khaaos_Run

Snapshot: c84869b5668901710743420377975d2ec4f8e439

Commit: 29/10/2026, 10:29:55 −07:00 • “Add files via upload”

Referência de produto: Free Fire / Craftland, Garena. Sem acesso ao código proprietário da Garena.

ESCOPO E HONESTIDADE TÉCNICA

Revisão estática orientada a risco, inventário automatizado e testes locais selecionados. O documento contém propostas concretas e exemplos de implementação; não representa um ecossistema já instalado, uma auditoria exaustiva de segurança ou um build Unreal validado.

Interpretação dos marcadores solicitados: /blueprint = arquitetura, contratos, fluxo e gates; /hardwriten = especificação explícita e trechos de código escritos para o projeto. Não são comandos executáveis nem promessa de funcionalidade existente.

Decisão recomendada: consolidar conteúdo canônico e fechar uma fatia vertical antes de ampliar o catálogo.

Sumário

1. Parecer executivo e limites da revisão

2. Método, evidências e resultados reproduzidos

3. Leitura correta dos testes e da entrega web

4. Arquitetura atual: responsabilidades e fronteiras

5. Achados priorizados: bloqueios de integridade

6. Achados de integração e produção de conteúdo

7. Free Fire / Craftland: referência sem extrapolação

8. Blueprint do ecossistema Khaaos Studio

9. Contratos canônicos e modelagem do domínio

10. Cenários: da regra ao mapa jogável

11. Personagens: modelagem, rig e animação completos

12. Acessórios, armas, materiais e compatibilidade

13. /hardwriten: contrato e guard geométrico

14. /hardwriten: import real e personagem web

15. /blueprint: APIs e segurança de autoria

16. Gates end-to-end e critérios de performance

17. Plano de implementação por entregável

18. Runbook e definição de pronto

Apêndice A. Inventário e alcance do snapshot

Apêndice B. Evidências de código — E01 a E07

Apêndice C. Evidências de código — E08 a E14

Apêndice D. Fontes públicas e decisões pendentes

O sumário usa campos nativos do Word. Se necessário, atualize os campos ao abrir o arquivo.

# 1. Parecer executivo e limites da revisão

O repositório contém implementação substancial, mas mistura três produtos técnicos: painel/API TypeScript, jogo web Three.js e projeto Unreal C++. A evidência disponível não autoriza chamar esse conjunto de pipeline 3D nativo end-to-end concluído. O gargalo principal é transformar contratos, geometria procedural e placeholders em conteúdo aprovado, importado, testado e publicável.

### O que está comprovado

- A cópia pública foi clonada por Git HTTPS e fixada no commit da capa. O comando gh repo clone foi tentado, mas o GitHub CLI não estava autenticado; a alternativa HTTPS funcionou.

- Typecheck da raiz e bundle do runtime web passaram. A suíte do runtime executou 915 testes contabilizados pelo runner: 902 passaram e 13 foram ignorados, sem falhas.

- O preflight Unreal passou sem engine, com dois avisos: mapa inicial sem .umap e SDK EAC ausente. Isso não é compilação C++, UHT, cook ou execução nativa.

- Os cinco arquivos WorldBlockout.gltf têm primitives: []. Diferentemente deles, o glTF específico Barburhen_Map e os quatro props web contêm primitivas não vazias.

### O que impede o aceite end-to-end

- Não há .uasset ou .umap como arquivos individuais versionados no snapshot; há descrições .uasset.json, .umap.json e marcadores de importação pendente. Não se infere inexistência de assets em máquinas externas.

- Todos os dez FBX versionados se identificam no cabeçalho como placeholders. Nenhum .blend ou .glb individual foi encontrado no inventário rastreado.

- O importador genérico registra mensagens de progresso sem executar a importação dentro dos loops. A mensagem final de sucesso não demonstra assets criados.

- O fsck de ponteiros LFS reportou 136 inconsistências. Elas não provam perda dos bytes, mas comprometem a previsibilidade da distribuição.

### Decisão arquitetural proposta

Adotar Unreal Editor como ambiente nativo de autoria e execução de referência, Blender como ferramenta de produção 3D e o runtime Three.js como preview/jogo web com artefatos próprios. Um registro de conteúdo versionado liga as frentes por IDs, contratos e evidências; não por compartilhamento direto de arquivos de engine ou promessa de equivalência de renderização.

Não executado: Unreal Editor/UBT/UHT/cook, Blender, testes visuais de navegador/GPU, deploy, serviços reais PostgreSQL/Redis, EOS/EAC e testes em Android/iOS. Nenhum commit ou push foi feito.

# 2. Método, evidências e resultados reproduzidos

A revisão usa quatro rótulos: FATO = leitura direta ou comando executado; INFERÊNCIA = risco derivado do código; PROPOSTA = decisão a implementar; NÃO VALIDADO = exige ambiente externo. As evidências E01–E14 estão no apêndice e apontam para o commit, não para a branch mutável.

| Verificação local | Resultado e alcance |
| --- | --- |
| npm run check | PASS. TypeScript da raiz; não valida runtime, banco ou engine. |
| npm run guard:tests | PASS. Integridade do manifesto do executor; não executa as suítes. |
| npm --prefix game-runtime test | 902 pass / 0 fail / 13 skip; 915 testes; cerca de 89 s. |
| npm run test:official | 417 pass / 1 fail / 8 skip; 426 testes na primeira etapa; cerca de 54 s. |
| npm --prefix game-runtime run build | PASS. Bundle Vite; aviso de chunk acima do limiar padrão. |
| node scripts/build/ue58_preflight.mjs Unreal/KhaaosRun | PASS estrutural: 0 erros / 2 avisos; sem engine. |
| export_barburhen_obj.py --selftest e bake_barburhen_colliders.py --selftest | Ambos PASS. Geometria/colisores em CPU; não valida import na Unreal. |
| git lfs fsck --pointers | FAIL: 136 unexpectedGitObject no snapshot. |

## Falha da suíte oficial: ambiente, não diagnóstico de regra de negócio

tests/official/private-room-access.test.ts falhou ao importar server/db.ts: DATABASE_URL ausente. O módulo lança exceção nas linhas 8–11. Não foi atribuído defeito à lógica de acesso privado. O script usa “&&”; a etapa posterior node --test tests/official/*.test.js não rodou nessa chamada. Os números acima não cobrem essa segunda etapa.

Os 13 skips do runtime incluem adaptadores, atomicidade, persistência e recuperação reais PostgreSQL/Redis por ausência das variáveis de integração. Não contam como validação operacional desses serviços. Node v22.23.4 e npm 10.9.9; instalações por npm ci --ignore-scripts, sem scripts de lifecycle.

# 3. Leitura correta dos testes e da entrega web

Gráfico 1: Resultados locais por suíte; não agregam cobertura nem demonstram paridade entre runtimes.

### Limites da prova

Os testes de personagem em character-realism.test.js usam Canvas2D simulado e não rasterizam texturas em GPU. Verificam estrutura de malha, pivôs, contagem de triângulos e determinismo. Um teste chamado “realismo” não é uma avaliação de qualidade artística. Capturas antigas em artifacts/ também não são capturas produzidas nesta revisão.

### Resultado do bundle

O chunk principal do runtime tem aproximadamente 1.047 kB minificado e 300 kB gzip segundo o Vite. O aviso de chunks acima de 500 kB é real; não se transforma isso em tempo de download ou FPS sem medições. Recomenda-se separar módulos de criação, espectador e conteúdo raro por carregamento tardio, medindo TTI, compilação de shaders e pico de memória em dispositivos-alvo.

### Próxima execução válida

Provisionar bancos efêmeros e variáveis explicitamente em CI; executar de novo a suíte raiz completa e os testes reais de infraestrutura. Preservar logs e ambiente. Para UE, registrar instalação exata, versões de plugins, SDKs e Build ID. Para renderização, testar em navegador e em build nativo com resolução e hardware identificados.

# 4. Arquitetura atual: responsabilidades e fronteiras

Figura 1: Mapa lógico do código observado; conexões não representam deploy comprovado.

| Frente observada | Papel e atenção |
| --- | --- |
| client/ + server/ + shared/ | React 18, Express 5, Drizzle/PostgreSQL, WebSocket e serviços. Separar painel, identidade e economia da simulação da partida. |
| game-runtime/src/game3d/ | Three.js 0.169 declarado; render, simulação, qualidade, cenários e entidades procedurais. main3d.js orquestra muitos sistemas. |
| game-runtime/server/ | HTTP/WS, autenticação, salas autoritativas, economia, auditoria e adaptadores. room3d.js reutiliza helpers da simulação. |
| Unreal/KhaaosRun/ | C++20, módulos Runtime/Editor/EAC e dependências GAS/Lyra/EOS declaradas; EngineAssociation = 5.8. Compilação não executada. |
| components_dev/ + Content/ + mvp_output/ | Dados de mundo, manifestos, contratos e fontes. Necessitam política única para distinguir canônico, gerado e publicado. |

Inferência: simulação e economia em múltiplas frentes tendem a divergir sem contrato de compatibilidade. Não foi feita equivalência semântica linha a linha de todos os serviços. “Nativo” neste blueprint significa ferramenta integrada ao projeto/editor, não renderizar Three.js dentro da Unreal nem replicar a arquitetura privada de Free Fire.

# 5. Achados priorizados: bloqueios de integridade

| ID / prioridade | Evidência e impacto | Correção e aceite |
| --- | --- | --- |
| F01 • P0 | E05: gerador escreve primitives vazias nos cinco blockouts. Não há geometria renderizável nessas malhas. | Gerar POSITION/índices/buffers reais; validator glTF + carga no viewer; rejeitar malha vazia em CI. |
| F02 • P0 | E06: loops do importador genérico só fazem log. Chamadas de API também precisam revisão. | Usar AssetTools e tarefas reais no Editor; validar imported_object_paths e existência/tipo do asset salvo. |
| F03 • P0 | Inventário + E04: sem .umap/.uasset individuais; mapa inicial ausente no preflight. | Importar/cookar fatia mínima e criar mapa inicial real. Abrir por referência /Game e executar build limpo. |
| F04 • P0 | git lfs fsck: 136 objetos deveriam ser ponteiros. | Sanear atributos e objetos em branch de migração; clone limpo + fsck sem erros. Não reescrever histórico compartilhado sem aprovação. |
| F05 • P0 | E10: defaults change-me e dev-only-change-me; token legado pode representar admin. Risco condicional à configuração do deploy. | Falhar fechado em produção; segredos obrigatórios; desabilitar token legado e token em query. Testar boot inválido e RBAC. |

### P0 não significa vulnerabilidade explorada

A revisão não acessou nenhum ambiente publicado. O risco de configuração em F05 vem dos defaults e do caminho de identidade no código. Deve bloquear a promoção de ambiente até que a configuração efetiva seja comprovada, sem alegar incidente.

### Ordem recomendada

Primeiro integridade do checkout e segurança de configuração; depois um asset geométrico válido, importação real, mapa inicial e build. Expandir mundos ou gerar mais metadados antes desses gates aumenta volume, não maturidade.

# 6. Achados de integração e produção de conteúdo

| ID / prioridade | Constatação ou risco | Tratamento proposto |
| --- | --- | --- |
| F06 • P1 | E03: plugins LyraExtender/EOSIntegrationKit e módulo LyraGame são referenciados; não há seus descritores no checkout individual. Podem ser externos. | Inventário de dependências com origem, licença, versão/hash e provisionamento verificável no runner. Não afirmar disponibilidade. |
| F07 • P1 | E08: loader web aceita cena e preserva fallback em falhas; cloneModel usa clone(true). | Distinguir asset ausente de aprovado; telemetria de fallback. Para rigs futuros, SkeletonUtils.clone e mixer por instância. Não é defeito provado dos props estáticos atuais. |
| F08 • P1 | E07: humanoides procedurais montados com primitivas. Não há glTF com skin/animação entre os dez inventariados. | Produzir um personagem fonte com rig/UV/PBR/LODs; integrar dois personagens independentes e validar animação. |
| F09 • P1 | E11: Build.sh recebe KhaaosRunLinux e configuração; targets no preflight são KhaaosRun/Editor/Server. | Revisar target e plataforma explícita. Testar UBT real antes de considerar workflow aprovado. |
| F10 • P1 | E12: relatório antigo de 67 PASS inclui 56 .uasset.json. Não é prova de packages nativos. | Separar geração, import, cook e playtest no relatório; exigir caminhos e hashes de artefatos reais. |
| F11 • P1 | E13/E14: teste de sala privada depende de DATABASE_URL já no import. | Injetar repositório/DB e/ou provisionar PostgreSQL efêmero; repetir etapa TS e etapa JS completa. |

P2: modularizar a orquestração de main3d.js, controlar bundle, limpar redistribuíveis/artefatos fora do source e unificar nomenclatura. São trabalhos de manutenção subordinados aos gates P0/P1.

# 7. Free Fire / Craftland: referência sem extrapolação

FATO EXTERNO: a página oficial Craftland descreve criação e compartilhamento de mapas, editor de lógica visual, edição de terreno, scripts, módulos e serviços de edição/publicação. O Creator Center oficial oferece upload, gestão e publicação. Fontes S01/S02, consultadas em 29/10/2026.

| Referência pública | Tradução para Khaaos Run — proposta |
| --- | --- |
| Criação e compartilhamento de mapas | Editor de cenários com biblioteca aprovada, teste local e revisão antes de publicar. |
| Lógica visual e módulos | Grafo de eventos com portas tipadas e nós permitidos; regras compiladas para contrato de cenário. |
| Edição de terreno | Ferramentas de terreno/blockout com limites por alvo; colisão e navegação verificadas depois da edição. |
| Gestão/publicação de projetos | Revisões imutáveis, estados de aprovação, autor, changelog, moderação e rollback. |
| Catálogo de assets | Biblioteca própria com autoria/licença, tags de biome e compatibilidade; não importar conteúdo da Garena. |

### Limite de conhecimento

Não foi inspecionado o código de Free Fire. Não se afirma engine, topologia de servidores, polígonos, rig, FPS, formato de assets, taxa de atualização ou ferramentas internas da Garena. A existência de script no produto não prova sandbox, linguagem ou API interna. O blueprint abaixo é uma solução original para Khaaos Run.

### Direção de arte original

Usar critérios funcionais: silhueta reconhecível à distância, hierarquia visual do perigo/loot, contraste entre personagem e fundo, feedback legível e conteúdo modular. Não copiar personagens, skins, mapas, ícones, sons, nomes ou recursos extraídos de Free Fire. Referências conceituais externas no manifesto atual não demonstram licença de uso comercial.

### Aceite visual verificável

Preparar cenas de combate com iluminação clara/escura, diferentes distâncias e configurações de qualidade. Revisores avaliam leitura de inimigo, cobertura, acessório e arma com imagens e vídeo do build identificado. Não usar a frase “igual ao Free Fire” como critério de aprovação.

# 8. Blueprint do ecossistema Khaaos Studio

Figura 2: Arquitetura-alvo proposta, ainda não implementada no repositório por esta revisão.

### Módulos nativos e extensão gradual

Khaaos Studio / Editor: módulo de editor com catálogo, inspector, ferramenta de posicionamento, snapping, gizmos, biblioteca de prefabs, validação e play-in-editor. Começar como extensão de KhaaosRunEditor; extrair plugin somente após fixar fronteiras e dependências.

Khaaos Content Registry: contrato canônico de asset/revisão, não um segundo banco de gameplay. Inicialmente arquivos JSON versionados e blobs por hash; API de registro apenas quando autoria concorrente justificar.

Build Worker: execução isolada de Blender/exportador e Unreal/importador/cook. Sem credenciais de produção, com timeout, logs e imagem/ferramentas fixadas. Recebe somente uma revisão validada.

Khaaos Runtime: consome IDs aprovados, nunca arquivos arbitrários enviados por jogador. Blueprint runtime e C++ implementam componentes tipados. Editor e importadores não entram no servidor dedicado.

Preview web: apresenta a mesma revisão sem prometer mesmos shaders/física. Usa GLB publicado e metadados compatíveis; incompatibilidades bloqueiam o alvo, não são escondidas por fallback em release.

# 9. Contratos canônicos e modelagem do domínio

### Entidades propostas

Asset possui ID estável, tipo e proprietário. AssetRevision é imutável e registra fontes, hashes, licença, rig, dependências, colisão, LODs e alvos. Artifact é saída de build por plataforma/ferramenta, nunca a fonte. SceneRevision referencia revisões exatas e instâncias. CharacterDefinition liga corpo, rig e conjunto de animação. AccessoryDefinition determina slot/socket e compatibilidade; Release fixa o conjunto aprovado e sua assinatura.

Uma instância de cena armazena instance_id, referência imutável de asset, transform e propriedades permitidas. Não duplica o mesh. Regras de dano, hitbox, custo e recompensa são definições autoritativas separadas da aparência. Trocar uma skin não pode modificar atributos de combate.

### Estados e autoridade

Fluxo proposto: draft → submitted → validating → validated → approved → published → retired. A falha de validação leva a rejected; correção cria nova revisão. Validar geometria não equivale a aprovar arte/licença. Somente publicador com papel autorizado promove releases; rollback aponta para release anterior, sem sobrescrever blobs.

| Campo obrigatório | Regra de contrato |
| --- | --- |
| asset_id / revision / schema_version | ID permanente; revisão exata; schema versionado e validação estrita. |
| source_hash / toolchain / license_id | Proveniência e reprodutibilidade. Sem licença não publica. |
| dependencies | Grafo fechado, sem ciclos proibidos e sem referências flutuantes latest. |
| unit / up_axis / forward_axis | Autoria em metros; eixos explícitos; adaptador UE converte uma única vez para centímetros. |
| collision / sockets / rig_id | Semântica independente do material visual; compatibilidade checada. |
| artifacts / validation_report | Hashes reais de saídas e logs; nenhum caminho fictício no manifesto publicado. |

Armazenamento proposto: tabelas asset, asset_revision, artifact, validation_run, scene_revision e release; UNIQUE(asset_id, revision), FKs para dependências e trava otimista no rascunho. Blobs são endereçados por SHA-256. Para MVP, o mesmo modelo pode permanecer em JSON+Git sem criar microserviços.

# 10. Cenários: da regra ao mapa jogável

### Fonte única por cenário

Consolidar WCFG, dados CIGKV, layout web, CSVs e descrições de mapa sob um schema canônico, preservando os mundos CIGKV, Barburhen, Priadus, Ckesalth e Arukheea. Não editar CSV, JSON e malha como fontes independentes do mesmo ponto. Adaptadores geram cada representação; diferenças são relatadas por campo e revisão.

### Pipeline de autoria

- Design: objetivo, limites, escala, caminhos, cobertura, entradas/saídas, spawn, loot, anel e perigos. Fazer greybox antes da decoração.

- Layout: kit modular com pivôs previsíveis e grid escolhido para o projeto. Criar instâncias por ID; props repetidos usam instancing onde suportado.

- Terreno: altura, materiais e zonas de gameplay em camadas separadas; permitir regeneração sem apagar alterações autorais aprovadas.

- Gameplay: volumes de perigo, triggers, zonas seguras e spawns são dados tipados; grafo de lógica usa eventos permitidos, sem execução arbitrária de código remoto.

- Build: gerar malha válida, colisores e dados por alvo. No UE, salvar mapa e assets reais, validar navegação e referências; avaliar streaming/World Partition conforme tamanho medido, não por padrão.

- Playtest: percurso automatizado e humano valida queda, saída de área, spawn seguro, portas, linha de tiro, loot alcançável, anel e extração.

### Primeiro corte recomendado

Usar CIGKV para treinamento mínimo e um trecho Barburhen para ambiente externo/interior. Entregar uma sequência curta: spawn → deslocamento → coleta → combate → perigo → saída. As regras existentes continuam reconhecíveis, mas a aceitação deve observar comportamento, não apenas presença de arquivos.

### Contrato de espaço

Definir matriz de conversão dos eixos por exportador. glTF usa Y-up; UE usa Z-up e centímetros. Não aplicar apenas multiplicação por 100 sem verificar orientação/handedness. Cena de calibração: cubo de um metro, marcador de frente e personagem de referência, com dimensões e orientação comparadas nos dois consumidores.

### Colisão e navegação

Colisão complexa de Barburhen é uma estratégia existente, não recomendação universal. Para props dinâmicos e personagens preferir formas simples/convexas apropriadas; para estáticos comparar custo e precisão. Separar colisão de projétil, movimento e interação. Reimport não pode mudar atravessabilidade sem teste de regressão.

# 11. Personagens: modelagem, rig e animação completos

### Produção DCC original

Definir turnaround, proporções, silhueta, peças e expressões. Modelar high/low poly conforme necessidade, retopologia deformável em ombro/cotovelo/quadril/joelho e UVs consistentes. Bake de normal/AO, materiais PBR e checagem de costuras vêm antes de variações cosméticas. O arquivo fonte Blender deve conter coleções de exportação, rig e metadados; o GLB/FBX é derivado, não substitui o fonte editável.

### Contrato de rig

Escolher e versionar um esqueleto de referência após prova de import no UE. O manifesto atual cita UE5_Mannequin, mas isso não comprova rig disponível. Documentar nomes de bones, hierarquia, bind pose, root, limites de escala e sockets. Exportar somente deform bones e ações aprovadas; constraints/control rig de DCC exigem bake quando não suportadas pelo consumidor.

### Conjunto mínimo de animação

Idle, caminhada, corrida, agachamento, salto/queda/pouso, mira/tiro, recarga, interação e morte. Adicionar DBNO/revive conforme modo. Definir in-place versus root motion por clip; deslocamento permanece validado pelo servidor. Eventos de recarga e disparo não podem conceder dano por decisão exclusiva da animação no cliente.

### Integração em cada consumidor

No UE: SkeletalMesh, materiais, Skeleton, PhysicsAsset, retarget/AnimBlueprint e colisão de gameplay. Na web: SkinnedMesh, clips, AnimationMixer por ator e clonagem que preserve bones. Introduzir uma interface CharacterView para conviver com o humanoide procedural existente durante a migração.

### Aceite mínimo

Dois atores com mesma fonte executam ações diferentes sem sincronização acidental de bones ou mixer. Mãos não atravessam arma nas poses de referência; pé/solo, hitbox e câmera são verificados. Trocar LOD preserva identificação e animação. Morph targets e roupa são testados com extremos permitidos, sem alterar hitbox competitiva. Não publicar “fotorrealismo” sem revisão artística e GPU real.

### LOD e orçamento

O manifesto cita alvo de 80 mil polígonos para alguns personagens, enquanto o teste procedural verifica teto de 6.500 triângulos em certas variantes. São escopos diferentes e não devem virar orçamento único. Criar perfis low/mid/high a partir de medições de cena com elenco simultâneo; contar também materiais, bones ativos, skinning e memória.

# 12. Acessórios, armas, materiais e compatibilidade

### Duas categorias de acessório

Rígido: capacete, mochila, arma ou prop ligado a socket. Deformável: roupa/parte de corpo com rig e pesos compatíveis. O catálogo deve informar categoria, slot, transform local, rig permitido, conflitos de equipagem, materiais e colisão. Não vincular comportamento de arma ao nome do arquivo visual.

### Fluxo de arma e encaixes

Modelar escala/pivô; identificar sockets de mão, cano, mira, carregador e pontos de acessório; criar animações de uso; validar recarga e tiro. Os sistemas attachments3d.js e gear3d.js oferecem pontos de migração, não garantia de compatibilidade automática com um SkeletalMesh futuro. Inspecionar offsets em poses limite e em câmera TPS/primeira pessoa.

### Materiais interoperáveis

Adotar metal/rough PBR como base de intercâmbio. BaseColor e emissivo usam tratamento de cor apropriado; normal/roughness/metallic/AO são dados não-color. glTF empacota oclusão no R, roughness no G e metallic no B quando se usa ORM. O adaptador deve considerar convenção do canal verde da normal para o material alvo. Shaders específicos da engine exigem fallback documentado no preview web.

### LOD, textura e compressão

Reduzir silhueta sem perder identidade; simplificar materiais antes de multiplicar texturas. Limitar alpha blend em camadas e medir overdraw de vegetação/cabelo. Compressão de malha/textura só entra após verificar extensões e decoders em cada alvo. Não presumir que habilitar plugin fornece DLSS/FSR ou desempenho mobile automaticamente.

### Testes de equipagem

Verificar par corpo/acessório/rig, duplicidade de slots, socket inexistente, limite de bounds e interpenetração nas poses de teste. Um acessório invisível, incompatível ou sem licença é rejeitado. Em release, ausência de peça obrigatória gera erro de conteúdo, não substituição silenciosa por placeholder.

### Direitos e rastreabilidade

Registrar autor, origem, licença, permissões comerciais, atribuição e versão do documento de licença. Criar materiais, personagens e interfaces originais. As marcas Free Fire e Garena são apenas referências de produto; não sugerir afiliação ou uso autorizado de propriedade intelectual.

# 13. /hardwriten: contrato e guard geométrico

EXEMPLO PROPOSTO — não instalado no repositório. Manifesto de rascunho: os campos de hash/artefatos só serão preenchidos com saídas reais pelo worker, nunca por valores ilustrativos.

{

"schema_version": "khaaos.asset/v1",

"asset_id": "kr.prop.training_crate",

"revision": "draft-001",

"kind": "static_mesh",

"status": "draft",

"source": {"file": "training_crate.blend"},

"coordinates": {"unit": "m", "up": "Z", "forward": "-Y"},

"license_id": "internal-original",

"dependencies": [],

"collision": {"policy": "convex"},

"targets": ["web-preview", "ue-native"]

}

Guard mínimo sugerido para JSON glTF. É propositalmente parcial: detecta F01, mas não substitui o glTF Validator nem verifica se buffers, índices e acessores são válidos. Arquivos GLB precisam de leitura do container antes deste passo.

def require_renderable_gltf(data):

meshes = data.get("meshes", [])

if not meshes:

raise ValueError("asset sem meshes")

for mesh in meshes:

primitives = mesh.get("primitives", [])

if not primitives:

raise ValueError("mesh com primitives vazias")

for primitive in primitives:

attrs = primitive.get("attributes", {})

if "POSITION" not in attrs:

raise ValueError("primitive sem POSITION")

return True

Testes exigidos: malha vazia deve falhar; prop crate.gltf deve passar neste guard; referência fora do arquivo, índice inválido e URI externa não autorizada devem falhar no validador completo. Rejeitar NaN/Inf, caminhos com travessia e dependências ausentes antes de iniciar o Editor.

# 14. /hardwriten: import real e personagem web

EXEMPLO PROPOSTO — executar somente dentro do Unreal Editor com plugin Python habilitado e a versão de API confirmada no runner. Corrige a direção da chamada de importação genérica; não configura sozinho skeleton, materiais, LOD ou cook.

from pathlib import Path

import unreal

def import_static_source(source, destination_path):

source = Path(source).resolve(strict=True)

task = unreal.AssetImportTask()

task.filename = str(source)

task.destination_path = destination_path

task.automated = True

task.replace_existing = False

task.save = True

unreal.AssetToolsHelpers.get_asset_tools().import_asset_tasks([task])

paths = list(task.imported_object_paths)

if not paths:

raise RuntimeError("import sem objetos: " + str(source))

for path in paths:

if not unreal.EditorAssetLibrary.does_asset_exist(path):

raise RuntimeError("objeto nao persistido: " + path)

return paths

A etapa seguinte precisa carregar cada asset e verificar classe, bounds, materiais e colisão; não tratar paths não vazios como validação artística. Usar pasta de staging por revisão e promover somente após checks. Erros de API/import devem falhar o job, sem mascarar como success.

EXEMPLO PROPOSTO — ponte de personagem Three.js. Para rigs futuros; props estáticos atuais podem continuar com clonagem comum.

import { AnimationMixer } from 'three';

import { clone } from 'three/examples/jsm/utils/SkeletonUtils.js';

export function createRiggedActor(gltf) {

const root = clone(gltf.scene);

const mixer = new AnimationMixer(root);

const actions = new Map(gltf.animations.map(clip =>

[clip.name, mixer.clipAction(clip)]));

return { root, mixer, actions };

}

No ciclo de vida, mixer.update(dt); ao remover ator, parar ações/uncacheRoot. Liberar recursos com contagem de referências: geometria/textura compartilhada não deve ser descartada por um único ator. Validar os imports na versão Three.js fixada pelo lockfile.

# 15. /blueprint: APIs e segurança de autoria

CONTRATOS PROPOSTOS — não são endpoints existentes. Começar com serviço modular na API atual; separar worker, não criar microserviço para cada entidade.

| Operação proposta | Permissão / comportamento |
| --- | --- |
| POST /studio/assets | Creator cria rascunho; servidor gera ID e vínculo do autor. |
| POST /studio/assets/{id}/revisions | If-Match no rascunho; upload em quarentena; idempotency key. |
| POST /studio/revisions/{id}/validate | Enfileira job isolado e retorna 202 + job_id; não publica. |
| GET /studio/jobs/{id} | Estado e erros estruturados; só autor/equipe autorizada. |
| POST /studio/releases | Publisher promove revisões aprovadas por digest; trilha de auditoria. |
| POST /studio/releases/{id}/rollback | Publisher aponta catálogo para release anterior válida; sem apagar blobs. |

### Fronteiras de confiança

Uploads são não confiáveis. Limitar bytes, número de objetos, texturas, dimensões, bones, dependências e tempo de processamento. Bloquear URLs remotas, caminhos absolutos e travessia; proteger contra zip bomb e conteúdo ativo. Blender e UE rodam em worker com privilégios mínimos e rede restrita, sem tokens de publicação.

### Lógica visual segura

Nós de evento/condição/ação têm schema e limites de execução. Nada de Python/JS/C++ arbitrário enviado pelo jogador. Regras publicadas são validadas contra whitelist e orçamento; servidor mantém autoridade de movimento, dano e economia. O editor envia intenção e dados, não saldo ou resultado autoritativo.

### Concorrência e publicação

Rascunho usa versão otimista; binários autorais podem precisar locking. Publicação usa transação de metadados, outbox para evento de release e resolução por digest. Retentativa com mesma chave devolve o mesmo job/release. Build parcial não atualiza catálogo público. Manter rollback e auditoria de autor, aprovador e ferramentas.

# 16. Gates end-to-end e critérios de performance

| Gate | Saída exigida / bloqueio |
| --- | --- |
| G0 • Checkout | Commit e lockfiles fixos, LFS íntegro, plugins e licenças provisionados. |
| G1 • Fonte | Arquivo editável, metadados, revisão e licença; schema estrito. |
| G2 • Geometria | Validator completo; malha renderizável, escala/eixos, UV/normais e dependências válidos. |
| G3 • Rig/equipagem | Bones/weights/clips/sockets aceitos; instâncias independentes e bounds corretos. |
| G4 • Import/cook | Editor/UBT/UHT reais, package persistido, referências resolvidas, cook e mapa inicial. |
| G5 • Jogabilidade | Spawn, coleta, colisão, dano, perigo e saída executados em cliente+servidor. |
| G6 • Visual/performance | Capturas identificadas e perfil CPU/GPU/memória por dispositivo, sem fallback obrigatório. |
| G7 • Release | Moderação, autoria/licença, manifestos por hash, publicação e rollback testado. |

### Medições mínimas propostas

Separar tempo de simulação, render CPU e GPU; registrar p50/p95/p99 do frame, pico de memória, tempo de carregamento, bytes transferidos, draw calls, triângulos visíveis, texturas residentes e ocorrências de fallback. Em servidor medir tick, fila, latência de entrada e tráfego por jogador. Sempre declarar mapa, câmera, elenco, resolução, preset e hardware.

### Metas não são medições

Como hipótese inicial, testar perfil de 30 FPS (33,3 ms/frame) e perfil de 60 FPS (16,7 ms/frame). O dispositivo-alvo precisa ser escolhido antes de fixar limites de polígonos/textura. Não há FPS medido nesta revisão. Um chunk compacto ou teste de 6.500 triângulos isolado não comprova fluidez com todos os atores, vegetação e partículas.

### Critério de regressão

Criar baseline da fatia vertical e definir tolerância por perfil antes de comparar revisões. Builds sem dispositivo, captura e telemetria permanecem NÃO VALIDADOS em G6. Um gate ignorado por falta de credencial não pode ser contabilizado como aprovado.

# 17. Plano de implementação por entregável

Estimativas de prazo/custo não foram fechadas: faltam equipe, dispositivos, licenças de dependências e baseline UE. A sequência abaixo é por dependência e aceite, não uma promessa de semanas.

| Pacote / responsáveis sugeridos | Entrega concreta | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| A • Tech lead + DevOps | Integridade LFS, runtime/engine/plugins fixados, segredos fail-closed e bancos efêmeros. | Clone limpo; suíte raiz completa; config insegura rejeitada. |
| B • Tools engineer + technical artist | Schema asset/scene, guard geométrico, licença e export de um prop original. | Prop real no viewer, hashes reprodutíveis e negativo para mesh vazia. |
| C • UE engineer | Import task real, staging, validação e cook do mapa mínimo. | UBT/UHT + Editor + package/mapa carregáveis no build limpo. |
| D • Character artist + animator | Personagem fonte, rig/UV/PBR, clips e acessório compatível. | Dois atores independentes; mesma revisão nos dois adaptadores. |
| E • Level designer + gameplay engineer | CIGKV/trecho Barburhen com spawn, loot, interior e perigo. | Percurso completo em cliente/servidor sem placeholder obrigatório. |
| F • QA + segurança + publicador | Matriz de dispositivo, moderação, catálogo imutável e rollback. | Gates G0–G7 documentados com artefatos de release. |

### Backlog inicial com destino explícito

- Corrigir scripts/build/generate_world_asset_packages.py para geometria glTF real ou deixar de anunciar o arquivo como asset renderizável.

- Substituir a execução nominal em import_assets_to_ue5.py por tarefas reais; revisar também import_barburhen_map.py na API efetiva do Editor.

- Adicionar testes negativos de asset vazio, fonte ausente, socket incompatível e import sem saída.

- Revisar .github/workflows/ue5-headless-compile.yml: target, plataforma, engine e artefatos reais de execução.

- Criar contrato do catálogo e adaptadores em módulos separados; evitar inserir mais lógica autoral em main3d.js.

# 18. Runbook e definição de pronto

Comandos de diagnóstico reproduzidos nesta revisão. Executar em ambiente isolado; npm ci --ignore-scripts reduz efeitos de instalação, mas os testes ainda executam código do repositório.

git clone --depth 1 https://github.com/Nexus-HUB57/Khaaos_Run.git

cd Khaaos_Run

git rev-parse HEAD

git lfs fsck --pointers

npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund

npm run check

npm run guard:tests

npm run test:official

npm --prefix game-runtime ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund

npm --prefix game-runtime test

npm --prefix game-runtime run build

node scripts/build/ue58_preflight.mjs Unreal/KhaaosRun

python3 scripts/build/export_barburhen_obj.py --selftest

python3 scripts/build/bake_barburhen_colliders.py --selftest

O clone acima obtém o HEAD disponível no momento; para repetir exatamente este parecer, fazer checkout do SHA da capa (fetch adicional pode ser necessário em clone raso). Não corrigir a falha de DB com credenciais fictícias: provisionar serviço efêmero e exportar DATABASE_URL de teste de forma segura.

## DoD da primeira fatia nativa

- Um cenário mínimo real, um personagem rigado original e um acessório aprovados, com fontes editáveis e licença.

- Reimportação repetível sem duplicar IDs ou perder dados autorais; nenhum package/texture obrigatório ausente.

- Executável nativo inicia no mapa correto e conclui o percurso com servidor autoritativo; build web consome sua saída específica.

- Capturas e perfil em hardware declarado, relatório por gate, riscos residuais e testes ignorados explicitados.

- Release por digest e rollback ensaiado. Nenhuma declaração de “produção pronta” sustentada apenas por manifestos, logs antigos ou mocks.

Conclusão: há base de código e um protótipo web testável, mas ainda falta comprovar a cadeia de produção de conteúdo nativo. O investimento prioritário é a fatia vertical verificável, não a multiplicação de assets nominais.

# Apêndice A. Inventário e alcance do snapshot

FATO: 2041 caminhos rastreados por git ls-files. Contagem por extensão dos arquivos individuais: .uasset = 0; .umap = 0; .uasset.json = 56; .umap.json = 5; .fbx = 10; .blend = 0; .glb = 0; .gltf = 10. Esses totais não representam qualidade, complexidade nem conteúdo disponível fora do Git.

Os dez glTF foram lidos como JSON: cinco blockouts têm malha sem primitivas; Barburhen_Map.gltf e barrel/barrier/cone/crate.gltf têm uma primitiva cada. Nenhum dos dez declara skins ou animations. O achado é estrutural; não é screenshot nem certificação completa do formato.

Os dez FBX de mvp_output/assets/loot e weapons possuem cabeçalho “Khaaos Run Placeholder FBX”. A identificação não significa necessariamente arquivo sintaticamente inválido: significa que não são evidência de arte final. O ZIP artifacts/ue5/KhaaosRun-CIGKV-FPS-slice.zip teve seu índice inspecionado: 20 entradas, com fonte/config/dados e marcadores; não foi tratado como build executável.

O único .uplugin individual localizado foi Content/KhaaosGameFeature/KhaaosGameFeature.uplugin sob o projeto Unreal. Não foram localizados descritores individuais para LyraExtender ou EOSIntegrationKit. Eles podem ser provisionados fora do repo; a revisão não os declarou inexistentes no ambiente da equipe.

## Sinais de maturidade que não devem ser confundidos

- Preflight mede consistência estrutural e includes; a própria ferramenta declara ausência de engine. Seu escopo local contou 298 headers, 303 cpp e 2.707 includes; não confundir com números do README ou inventário inteiro do repo.

- Relatório de importação de 26/10/2026 contabiliza 67 PASS, incluindo 56 descrições .uasset.json. Ele não substitui o log de criação/cook do Editor.

- Imagens versionadas e relatórios antigos são material histórico, não evidência visual produzida nesta sessão.

- Não houve provisionamento de EOS, EAC, Redis ou PostgreSQL, nem inspeção de custos, pagamentos reais ou alegações de prêmio do README.

- Clone raso de um único snapshot: sem auditoria de todo o histórico Git, de todas as dependências ou leitura linha a linha de 2.041 arquivos.

Modificações na cópia de trabalho: instalação de dependências e artefatos locais de teste/build. git status --porcelain não mostrou alteração rastreada na checagem realizada. Nenhuma alteração remota, pull request ou publicação foi realizada.

# Apêndice B. Evidências de código — E01 a E07

Links permanentes para o commit auditado. Intervalos identificam a evidência principal; a análise não depende de contagens históricas do README.

## E01 — Manifesto da aplicação raiz

package.json

Scripts de teste/check e dependências React/Express/Drizzle.

Abrir evidência no GitHub • E01

## E02 — Manifesto do runtime web

game-runtime/package.json

Three.js, Vite, scripts locais e dependências.

Abrir evidência no GitHub • E02

## E03 — Projeto Unreal e dependências

Unreal/KhaaosRun/KhaaosRun.uproject

EngineAssociation, módulos e plugins declarados. Ler também Source/KhaaosRun/KhaaosRun.Build.cs.

Abrir evidência no GitHub • E03

## E04 — Preflight sem engine

scripts/build/ue58_preflight.mjs

Ferramenta executada; relatório local com UE1031 e UE1040. Workflow correspondente: .github/workflows/ue5-preflight.yml.

Abrir evidência no GitHub • E04

## E05 — Blockouts sem geometria glTF

scripts/build/generate_world_asset_packages.py

OBJ simplificado e write_gltf com primitives vazias; confirma cinco saídas inventariadas.

Abrir evidência no GitHub • E05

## E06 — Importador genérico nominal

scripts/build/import_assets_to_ue5.py

Função e loops de importação; loops apenas logam e mensagem de conclusão é incondicional após eles.

Abrir evidência no GitHub • E06

## E07 — Personagens procedurais

game-runtime/src/game3d/entities3d.js

Primitivas Three.js e geometrias compartilhadas; teste character-realism usa stub Canvas.

Abrir evidência no GitHub • E07

# Apêndice C. Evidências de código — E08 a E14

Links permanentes para o commit auditado. Intervalos identificam a evidência principal; a análise não depende de contagens históricas do README.

## E08 — Carga e clonagem de glTF web

game-runtime/src/game3d/assets3d.js

Fallback null, cache e cloneModel com clone(true).

Abrir evidência no GitHub • E08

## E09 — Servidor autoritativo web

game-runtime/server/room3d.js

Simulação e helpers importados; não é prova de paridade com C++.

Abrir evidência no GitHub • E09

## E10 — Configuração de autenticação

game-runtime/server/server.js

Defaults em construção do servidor. Complemento crítico: linhas 263–268, identidade por token legado.

Abrir evidência no GitHub • E10

## E11 — Invocação de build Unreal

.github/workflows/ue5-headless-compile.yml

Target KhaaosRunLinux e argumentos de Build.sh precisam ser validados com UBT real.

Abrir evidência no GitHub • E11

## E12 — Relatório histórico de importação

asset_import_report.json

67 PASS e categoria uasset.json; relatório não comprova package nativo.

Abrir evidência no GitHub • E12

## E13 — Dependência de banco na importação

server/db.ts

Exceção explícita se DATABASE_URL ausente.

Abrir evidência no GitHub • E13

## E14 — Teste de sala privada

tests/official/private-room-access.test.ts

Arquivo que falhou ao importar dependência de banco no ambiente da revisão.

Abrir evidência no GitHub • E14

# Apêndice D. Fontes públicas e decisões pendentes

## S01 — Garena — Free Fire Craftland

Página oficial lida: mapas, terreno, lógica visual, scripts, módulos e serviços de edição/publicação. Não revela implementação interna.

Consultar fonte oficial • S01

## S02 — Garena — Craftland Creator Center

Resultado oficial localizado em pesquisa: upload, gestão e publicação de projetos. Não usado para inferir arquitetura privada.

Consultar fonte oficial • S02

## S03 — Blender Manual — glTF 2.0

Seções consultadas: malhas, materiais PBR, animações, GLB/glTF e eixos. Exportação não preserva todo o grafo de nós Blender.

Consultar fonte oficial • S03

## S04 — Epic — Unreal Python AssetTools

Referência oficial de API localizada; versão 5.2 não comprova compatibilidade 5.8. O exemplo exige checagem no Editor alvo.

Consultar fonte oficial • S04

## S05 — Three.js — SkeletonUtils

Referência oficial localizada para clone de SkinnedMesh/bones. Conferir compatibilidade na versão 0.169 fixada no runtime.

Consultar fonte oficial • S05

Consulta realizada em 29/10/2026. URLs latest e documentações públicas podem mudar; fixar versões no projeto e guardar evidências de build. Nenhuma fonte externa foi usada para inventar métricas de Free Fire.

## Decisões que precisam de confirmação da equipe

- Plataforma prioritária e dispositivos mínimos; papel definitivo do runtime web versus UE.

- Disponibilidade/licença dos plugins externos e da instalação Unreal 5.8 declarada no projeto.

- Capacidade de arte/animação, direção visual, política UGC/moderação e responsáveis por aceite.

- Orçamento de conteúdo definido por cena/hardware e infraestrutura de build; escopo de economia com valor real, se houver.

Essas dependências permanecem abertas; não impediram o diagnóstico do snapshot nem foram preenchidas com suposições.